建築物室內裝修─工程承攬契約書範本【民國 101 年 6 月 25 日 公(發)布】

1       契約審閱權

本契約及簽約注意事項於中華民國╴╴年╴╴月╴╴日經甲方攜回審閱。

（審閱期間至少為 7　日）

甲方簽章：

乙方簽章：

建築物室內裝修—工程承攬契約書範本

內　政　部　　編

中華民國 101　年 6　月

立契約書人──消費者：╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴（以下簡稱甲方）

業者：╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴（以下簡稱乙方）

乙方登記證書字號或專業證照字號：╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴

茲因甲方委託乙方辦理室內裝修工程，經雙方同意訂立本契約，約定條款

如下：

第一條　工程案名稱：╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴

第二條　工程案地點：╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴

第三條　工程範圍

設計、施工、圖說、文件規格應經甲方同意，乙方應按設計施工

圖說文件、估價單及施工範圍說明書規範確實施工，其圖說文件

及估價單如附件。

第四條　工程施工期限

自中華民國╴╴年╴╴月╴╴日起至中華民國╴╴年╴╴月╴╴

日止（工程施工進度表如附表一）。

第五條　工程總價計新臺幣╴╴╴╴╴╴元（含稅），詳如估價單。

第六條　付款辦法

甲方付款方式應依下列規定辦理：

一、本契約簽訂日，甲方支付工程總價款╴╴％之簽約金，計新

臺幣╴╴╴╴╴╴元（含稅）。

二、依附表一工程進行至╴╴╴╴╴╴時，甲方支付工程總價款

╴╴％，計新臺幣╴╴╴╴╴╴元（含稅）。

三、依附表一工程進行至╴╴╴╴╴╴時，甲方支付工程總價款

╴╴％，計新臺幣╴╴╴╴╴╴元（含稅）。

四、工程完工時，甲方支付工程總價款╴╴％，計新臺幣╴╴╴

╴╴╴元（含稅）。

五、全部工程驗收完畢並取得室內裝修合格證明後，甲方支付尾

款╴╴％，計新臺幣╴╴╴╴╴╴元（含稅）。

六、上述各款付款，甲方應自乙方請款日起╴╴日（不得少於 7

日）內，以現金、即期票據、信用卡或雙方合意之方式支付

；如甲方遲延給付者，應自遲延之日起按年利率百分之╴╴

（最多不得超過 5％）計算遲延利息給予乙方。

第七條　乙方告知事項

乙方應告知甲方下列事項：

一、建築物室內裝修設計或施工涉及固著於建築物構造體之天花

板、內部牆面或高度超過一點二公尺固定於地板之隔屏或兼

作櫥櫃使用之隔屏之裝修施工或分間牆之變更者，應申請審

查許可。

二、裝修材料應合於建築技術規則之規定，且不得妨害或破壞防

火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造。

前項告知不得減免乙方於本契約應負之義務及責任。

第八條　代辦及其他費用

乙方代辦及甲方負擔之其他費用應依下列規定辦理：

一、依法應辦理消防查驗或其他申請，由乙方代為辦理時，其發

生查驗費用及相關專業簽證費用，依約應由甲方負擔者，金

額為新臺幣╴╴╴╴元。

二、其他依法令應由甲方繳納之各項規費，應由甲方負擔者，甲

方應於簽約時或約定於預定申請送件前╴╴日，全數預付，

並於交屋時結清，憑單據核實多退少補。

第九條　甲方負責事項

甲方負責事項應依下列規定辦理：

一、乙方施工期間，有第三人就甲方之合法權源提出異議或阻礙

進行者，應由甲方負責排除，否則乙方因此所受之損害應由

甲方賠償。

二、本工程若由甲方供給材料而未能按期供應，或因他包配合工

程而未能按期施工，致使乙方之工程進度遲延時，得依遲延

日數延長本工程施工期限，其延長期間逾 30 日致乙方受有

損害者，應由甲方賠償。

第十條　乙方負責事項

乙方負責事項應依下列規定辦理：

一、乙方應依本契約書、所附圖說文件及估價單施工，其有違反

致甲方或其他第三人任何損害，乙方應負賠償責任。

二、乙方得依專業分工原則，將本工程分包給第三人承作，但不

得將本工程轉包或全部分包予第三人承作。

三、乙方工程完成後應進行環境清潔，並將施工期間內造成公共

設施之損害予以修復。

四、乙方應採取適當之安全措施，以避免發生損及他人生命、身

體、健康或財產之事故；如遇有緊急事故，乙方應立即採取

必要之措施，並儘速通知甲方。

五、乙方應遵守環境保護、勞工安全衛生等相關法規，並辦理有

關工程意外保險及火災保險。

第十一條　工程變更

工程變更應依下列規定辦理：

一、本工程範圍及內容得經雙方同意後增減之，其增減部分如

與本工程契約附件內所訂項目相同時，即比照該單價計算

增減金額；其增減項目與本契約附件有所不同時，應由雙

方議定其金額。由甲方簽認後施工，並用書面作為本契約

之附件。

二、增減工程價款之支付或扣減，雙方另行協議付款期程。

三、因甲方指示廢棄部份工程及已訂購之成品、半成品、材料

，依本契約所訂購單價計算，由甲方收購之。

四、設計變更、工程變更致使局部或全部停工，其合理延展工

程期限，由雙方協議之。

第十二條　工期展延

有下列情事之一影響工程進度，乙方得向甲方要求展延合理工

期，其天數由雙方協議之：

一、甲方變更設計：包含施工前或施工中，甲方書面指示，要

求變更原始設計、機能、空間尺寸、材料及施工方法等，

而導致局部或全部停工。

二、不可抗拒之天災、人禍等因素。

三、因等候甲方確認之施工圖說文件，致局部或全部停工。

四、甲方為配合其他工程之進行而指示局部或全部停工者。

五、非可歸責於乙方因素所致之延遲或停工者。

第十三條　工程驗收

工程驗收應依下列規定辦理：

一、本工程完工時，乙方書面通知甲方驗收，甲方應於書面通

知送達之翌日起算 10 日內會同乙方進行驗收。如甲方無

正當理由未於期間內會同驗收，經乙方再定相當期限催告

，如仍未會同驗收者，推定完成驗收程序。

二、經驗收發現瑕疵部分，乙方應於甲方書面通知或驗收紀錄

所協商約定之期限內修繕，並依前款方式通知甲方再行驗

收；乙方未於修繕期限內完成修繕者，經甲方催告，乙方

仍未完成修繕者，甲方得另委託第三人修繕，所生費用得

由未撥付款項支應。

三、前二款規定，不妨礙甲方就工作物之瑕疵，依民法向乙方

主張承攬瑕疵擔保、不完全給付或其他責任。

四、工作物之瑕疵經驗收完成後逾 5　年者，甲方不得主張。

第十四條　工程管理不當責任

乙方於工程施工期間，因工程管理疏失造成甲方或第三者之損

失，損失之金額應由乙方負責賠償。

第十五條　提前使用

甲方提前使用應依下列規定辦理：

一、甲方對於已完成之工程，如有提前使用之必要，應會同乙

方驗收完成後使用，且依前條約定完成驗收者，乙方得請

領該部分工程全部費用。

二、甲方對於未完成之工程，得經乙方同意後使用。但因甲方

使用致工程延宕，或造成工程瑕疵時，甲方應負其責。

三、甲方對使用部分負保管之責。

第十六條　違約之處理

甲方及乙方違約之處理應依下列規定辦理：

一、乙方違約：乙方如未於期限內完成工程者，乙方應按日以

工程總價千分之一之遲延違約金給付甲方。本罰款得由甲

方於應付乙方之工程款中扣除，乙方不得異議。但因甲方

之因素或不可歸責於乙方之事由而遲延者，不在此限。

二、甲方違約：甲方未依約定付款時，經乙方書面定相當期間

催告履行，仍不履行付款者，乙方得停止工程之進行，俟

甲方付款後再行復工，其停工之日數不計入工程期限，完

工期限亦應順延。因而終止契約時，乙方得自已收之價款

抵償已完成工作之報酬，差額得向甲方追償。

第十七條　契約解除

甲乙雙方於一方有下列情形之一者，他方得解除本契約：

一、乙方簽約後，無正當理由遲未依第四條約定期限進場施工

，超過約定期限 30 日以上者。

二、甲方無正當理由遲未交付場地，致乙方無法進場施工。

第十八條　契約終止之事由

甲方及乙方契約終止應依下列規定辦理：

一、甲方之終止權：

（一）本契約工程未完成前，甲方得以書面終止契約，但應賠

償乙方因契約終止而產生之損害。

（二）乙方有下列情形之一者，甲方得以書面終止本契約：

1.因可歸責於乙方之事由致未能依第四條規定施工期限

完成工作，經甲方書面催告逾 15 日仍無法完成者。

2.乙方未依相關法規及雙方協議內容辦理，並無法在議

定時間內辦理完成，經甲方書面催告逾 15 日，乙方

仍無法完成者。但乙方有正當理由者，不在此限。

3.違反第十條第二款但書規定，將本契約工程轉包或全

部分包給第三人承作者。

二、乙方之終止權：

因可歸責於甲方之事由致甲方遲延給付乙方之工程費用，

經乙方書面催告逾 15 日，仍未給付者，乙方得以書面終

止本契約。

第十九條　契約終止之結算

甲方及乙方契約終止結算應依下列規定辦理：

一、不可歸責於甲方之終止，應依下列方式結算相關費用：

（一）已施作之工程經雙方驗收同意者依估價單內項目及單價

結算。

（二）已預先訂購之成品與半成品、材料由乙方自理，甲方毋

須支付費用。甲方若願收購，則由雙方協議價購。

二、可歸責於甲方之終止，應依下列方式結算相關費用：

（一）已施作之工程經雙方驗收同意者依估價單內項目及單價

結算。

（二）已預先訂購之成品與半成品、材料，依估價單項目單價

計算之，由甲方收購。

第二十條　權利讓與及義務承擔

甲乙雙方未經他方書面同意，不得將本契約讓與第三人。但依

第十條第二款專業分工之分包原則辦理者，不在此限。

第二十一條　所有權

本契約工程所有乙方自備之裝修材料未固定前，在甲方尚未

付清工程款前，其所有權歸乙方所有。但該材料甲方已付款

者，不在此限。

第二十二條　保固期限及範圍

乙方對於施作之工程，應自驗收完成之日起負保固一年，在

保固期間內非可歸責於甲方之損壞者，乙方應無條件照圖說

文件負修復之責。但因不可抗力及材料自然之因素，或甲方

使用不當、未善盡保管之責所造成之損害及消耗性物品（如

燈泡等），不在此限。

第二十三條　通知送達

本契約雙方所為之通知辦理事項，以書面通知時，均依本契

約所載之地址為準，如任何一方遇有地址變更時，應即以書

面通知他方，其因拒收或無法送達而遭退回二次者，以最後

退件日推定已依本契約受通知，雙方仍宜以簡訊（電子郵件

或其他約定方式）告知他方此通知之事由。

第二十四條　爭議處理

因本契約發生之爭議，雙方得於直轄市、縣（市）政府消費

爭議調解委員會、鄉（鎮、市、區）公所調解或法院調解，

或依下列方式擇一處理：

□除專屬管轄外，以標的物所在地之法院為第一審管轄法院

。但不排除消費者保護法第四十七條或民事訴訟法第四百

三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

□依仲裁法規定進行仲裁。

第二十五條　附件效力及契約分存

契約附件均為本契約之一部分；附件牴觸契約，以契約為準

。本契約正本貳份，由雙方各執乙份為憑，並自簽約日起生

效。

第二十六條　未盡事宜之處置

本契約有未盡事宜者，依相關法令及平等互惠與誠實信用原

則協議之。

立委任契約書人

甲　　方：

負 責 人：

統一編號或國民身分證統一編號：

地　　址：

電　　話：

乙　　方：

負 責 人：

統一編號：

地　　址：

電　　話：

中　　華　　民　　國　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日